荥阳市交通运输局荥阳市2025年普通国省道

穿村过镇平交路口治理项目

竞争性磋商文件

项目编号：荥财磋商-2025-54

| 采 购 人： | 荥阳市交通运输局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 河南保利招标咨询有限公司 |
| 日 期： | 二〇二五年十一月 |

目 录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 供应商须知	7

第三章 磋商办法（综合评分法）	23

第四章 合同条款及格式	30

第五章  工程量清单	53

第六章  图纸（另附）	54

第七章 技术标准和要求	55

第八章  响应文件格式	56

- 竞争性磋商公告

荥阳市交通运输局荥阳市2025年普通国省道穿村过镇

平交路口治理项目-竞争性磋商公告

项目概况

## 荥阳市交通运输局荥阳市2025年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目招标项目的潜在投标人应在荥阳市公共资源交易平台获取招标文件，并于2025年11月27日09时00分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：荥财磋商-2025-54

2、项目名称：荥阳市交通运输局荥阳市2025年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：725370.00元；

最高限价：725370.00元；

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算 （元） | 包最高限价（元） | 是否专门面向中小企业 | 采购预留金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荥财磋商-2024-54 | 荥阳市交通运输局荥阳市2025年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目 | 725370.00 | 725370.00 | 是 | 725370.00 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1项目概况：荥阳市2025年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目共涉及S104、S312、S232、S233、S314、S315、G234、老G310八条国省道，共43个路口，其中39个一般路口、4个伤亡路口，建设内容主要包含标志、标线、道口标柱、通视三角区障碍物清除、减速带、LED警示装置、黄闪灯、道路预警设施，路面修复等。

5.2采购内容：施工图纸及工程量清单和磋商文件范围内的全部内容。

5.3资金来源：财政资金（上级补助和地方政府自筹）。

5.4质量标准：符合国家现行相关标准和规范要求，达到合格标准。

5.5工期：30日历天内完成并交付使用。

5.6质保期：一年

5.7标段划分：本项目划分为1个标段。

6、合同履行期限：30日历天内完成并交付使用。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

## 二、申请人资格条件：

## 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

## 2.落实政府采购政策满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，即本项目承建企业应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

## 3.本项目的特定资格要求

## 3.1供应商须具有公路工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
    3.2拟派项目经理须具有公路工程贰级及以上注册建造师（不含临时）资格，具有有效期内安全生产考核合格证书(B证)，需提供本单位缴纳的社保证明（近三个月），且未担任其他在建工程项目经理(提供无在建承诺书)。

## 3.3根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；供应商可通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询自身信用记录，可在响应文件中提供查询网页截图（截图内容要完整清晰）。采购人或采购代理机构在开标当天根据需要对所有参与本项目的供应商的信用情况进行核查，并以采购人或采购代理机构查询的结果为准。

## 3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供“国家企业信用信息公示系统”查询结果，需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息等内容）。

## 3.5须提供《中小企业声明函》（详见采购文件格式）。

## 注：依据《荥阳市财政局关于政府采购支持稳经济促增长的通知》（荥财字〔2022〕21号）文件中第五条“合理简化证明材料”的相关要求，参与本项目的供应商无需提供相关财务状况、社保资金等证明材料，仅须如实提供书面承诺符合资格条件且无纳税、社保、重大违法等方面失信记录以及具备履行合同所必须的设备和能力的声明函，即可参与政府采购活动。

## 三、获取采购文件

1.时间：2025年11月17日至2025年11月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：荥阳市公共资源交易平台。

3.方式：凡有意参加投标者，登陆荥阳市公共资源交易中心网站—办事指南—参照《荥阳市公共资源电子交易平台诚信库入库登记指南》《荥阳市公共资源中心交易主体CA数字证书办理服务指南》绑定CA数字证书，填写信息提交系统自动验证。在规定时间下载电子招标文件（具体办理事宜请登陆交易中心网站-办事指南-《投标人操作指南》）。

4.售价：0元。

## 四、响应文件提交

1.时间：2025年11月27日9时 00 分（北京时间）

2.地点：荥阳市公共资源交易平台

## 五、响应文件开启

1.时间：2025年11月27日9时 00 分（北京时间）

2.地点：荥阳市公共资源交易中心（荥阳市中原路与飞龙路西北角政务服务中心七楼）第三开标室

## 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《荥阳市公共资源交易中心网站》、《中国招标投标公共服务平台》、《荥阳市政府采购网》上发布，招标公告期限为三个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.本项目执行优先采购节能环保、环境标志性产品、优先采购自主创新产品，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等相关政府采购政策。

2.响应文件制作及上传：

2.1 获取磋商文件后，供应商请登陆荥阳市公共资源交易中心网站—下载中心—下载最新版本“投标文件制作软件”制作电子投标文件（具体制作手册请查询交易中心网站-办事指南-《投标文件制作操作手册》）。

2.2 供应商须在投标截止时间前登陆荥阳市公共资源交易平台上传加密的电子响应文件。

3.开标：本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商应当在投标截止时间前登陆荥阳市公共资源交易中心网站首页“不见面开标”进入远程开标大厅http://www.xyggzyjyzx.com:8093/BidOpening，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。具体事宜请查看荥阳市公共资源交易中心网站—办事指南—《荥阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）》。

4.注意事项：

4.1请供应商务必按照“荥阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）”的要求设置参与不见面开标的电脑环境，否则由此可能引起的签到失败、解密失败或无法解密等问题由供应商自行承担。

4.2所有供应商应提30分钟，登录开标大厅进行不见面开标准备工作。所有供应商登录开标大厅后，须在投标截止时间前完成签到，其后应一直保持在线状态，保证能准时参加开标大会、投标文件的解密、现场答疑澄清等活动。

4.3供应商应在解密时间内插入CA锁，输入密码进行解密。如在解密时间内解密失败，可再次解密，供应商应在规定时间内完成解密，否则采购人不予受理。

4.4 逾期上传的或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.5如遇问题，请拨打技术服务单位（国泰新点）电话：4009980000。

注：请各供应商密切关注《荥阳市公共资源交易中心网站》，以便及时了解项目最新进展情况。

- 本项目采购监督部门为：荥阳市财政局。

- 代理费收取方式及标准:由中标单位向采购代理机构缴纳,按照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文件有关规定收取。

## 八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：荥阳市交通运输局

地址：荥阳市国泰路与惠民路交叉口

联系人：史记

联系方式：18530893555

2.采购代理机构信息

名称：河南保利招标咨询有限公司

地址：郑州市高新区迎春街总部企业基地二期72号楼10楼

联系人：崔梦圆

联系方式：15093100065

3.项目联系方式

联系人：崔梦圆

联系方式：15093100065

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：荥阳市交通运输局 地址：荥阳市国泰路与惠民路交叉口 联系人：史记 联系方式：18530893555 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：河南保利招标咨询有限公司 地址：郑州市高新区迎春街总部企业基地二期72号楼10楼 联系人：崔梦圆 联系方式：15093100065 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 荥阳市交通运输局荥阳市2025年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目 |
| 1.1.5 | 项目地点 | 荥阳市境内 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金（上级补助和地方政府自筹） |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 施工图纸及工程量清单和磋商文件范围内的全部内容 |
| 1.3.2 | 工期 | 30日历天内完成并交付使用 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 符合国家现行相关标准和规范要求，达到合格标准。 |
| 1.3.4 | 质保期 | 一年 |
| 1.4.1 | 供应商资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策满足的资格要求：本本项目属于专门面向中小企业采购的项目，即本项目承建企业应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 3.本项目的特定资格要求 3.1供应商须具有公路工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 3.2拟派项目经理须具有公路工程贰级及以上注册建造师（不含临时）资格，具有有效期内安全生产考核合格证书(B证)，需提供本单位缴纳的社保证明，且未担任其他在建工程项目经理(提供无在建承诺书)。 3.3根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。【信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。 3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供“国家企业信用信息公示系统”查询结果，需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息等内容）。 3.5须提供《中小企业声明函》（详见采购文件格式）。 ## 注：依据《荥阳市财政局关于政府采购支持稳经济促增长的通知》（荥财字〔2022〕21号）文件中第五条“合理简化证明材料”的相关要求，参与本项目的供应商无需提供相关财务状况、社保资金等证明材料，仅须如实提供书面承诺符合资格条件且无纳税、社保、重大违法等方面失信记录以及具备履行合同所必须的设备和能力的声明函，即可参与政府采购活动。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，供应商自行踏勘 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 供应商提出问题的截止时间 | 时间：获取磋商文件之日起7个工作日内提出 形式：通过荥阳市公共资源交易中心电子平台系统内提出 |
| 1.10.3 | 采购人书面澄清的时间 | 投标截止时间5天前（采购人、采购代理机构对已发出的磋商文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为磋商文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“网上提问”或“群发消息”告知供应商。各供应商须重新下载最新的磋商文件和答疑文件，以此编制响应文件 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成磋商文件其他材料 | 除磋商文件外，最高投标限价以及采购人在采购期间发出的澄清（如有）、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是磋商文件的组成部分 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清磋商文件的截止时间 | 获取磋商文件之日起7个工作日内提出 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2025年11月27日9时00分（北京时间） |
| 2.2.3 | 供应商确认收到磋商文件澄清的时间 | 所有澄清均通过“荥阳市公共资源交易中心”电子平台发布，一经发布即视为供应商已收到并确认，请各供应商及时关注本项目系统发出的通知，如有遗漏自行负责，采购人和采购代理机构不承担任何责任。 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到磋商文件修改的时间 | 所有修改均通过“荥阳市公共资源交易中心”电子平台发布，一经发布即视为供应商已收到并确认，请各供应商及时关注本项目通过系统发出的通知，如有遗漏自行负责，采购人和采购代理机构不承担任何责任。 |
| 3.1.1 | 构成响应文件其他材料 | 1.采购人发出的补充文件或变更资料（如有） 2.供应商认为需要提交的其他证明材料，具体见响应文件格式 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 本项目设最高投标限价，最高投标限价为： 大写：柒拾贰万伍仟叁佰柒拾元零角零分 小写：725370.00元 凡供应商的投标价格超出“最高投标限价”（不含等于“最高投标限价”）的，该供应商的响应文件将不予进行后续评审，否决其投标。 |
| 3.3.1 | 磋商有效期 | 自响应文件递交截止之日起90日历天 |
| 3.4.1 | 磋商保证金 | 按照河南省财政厅发布《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》，本采购项目不再收取磋商保证金。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况 | 提供承诺函 |
| 3.6 | 是否允许备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 供应商在制作电子响应文件时，按采购文件和系统要求进行电子签章： 1.所有要求供应商加盖公章的地方都应用供应商单位的CA电子签章。 2.所有要求法定代表人签字的地方都应用法定代表人的CA电子签章。若有委托代理人，且委托代理人没有CA锁，则响应文件可以上传手写签名的扫描件。 |
| 3.7.4 | 响应文件的制作及要求 | 加密的电子响应文件壹份（在公共资源交易平台系统指定位置上传）； |
| 4.2.2 | 递交响应文件地点 | 供应商须在响应文件提交截止时间前在荥阳市公共资源交易中心交易系统中将加密电子响应文件加密上传。 |
| 4.2.3 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年11月27日9时00分（北京时间） 开标地点：荥阳市公共资源交易中心（荥阳市中原路与飞龙路西北角政务服务中心七楼）远程第三开标室； 注：本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为http://ggzyjyzx.xingyang.gov.cn:8093/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login），供应商无需到荥阳市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。未在规定截止时间前解密的，采购人不予受理。因加密电子供应商文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，将被拒绝。 |
| 5.2 | 开标程序 | 本项目采用电子开标。到投标截止时间止，各供应商对加密的电子响应文件进行解密。解密完成后各供应商的电子响应文件的实质性内容将自动显示在网页中。供应商在投标截止时间前未上传电子响应文件的将视为放弃投标。 供应商对开标过程和开标记录如有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。 供应商未参加开标的，视同认可开标结果。 |
| 6.1.1 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：3人，其中采购人代表1人，专家2人； 评标专家确定方式：在河南省财政厅政府采购评标专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权磋商小组确定成交人 | 否，推荐的成交候选人数：3名 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 采购代理服务费 | 本次采购代理服务费由成交人依据《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号文件标准向采购代理机构交纳。中标人在领取中标通知书时，按磋商文件的要求一次性向采购代理机构缴纳招标代理服务费。 |
| 10.2 | 付款方式 | 合同签订并进场施工后，可支付到签约合同价的50%，工程交工验收合格，可支付到签约合同价的70%，工程结算审计完成后，可支付到审定工程款的97%，剩余款项一年后无息一次性付清。 |
| 10.3 | 本项目需要落实的政府采购政策 | 政府采购相关政策： - 1.为贯彻落实财库[2020]46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》、财库[2022]19号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、豫财购[2022]5号《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》、荥财字[2022]21号《荥阳市财政局关于政府采购支持稳经济促增长的通知》等文件，本项目属于专门面向中小企业采购的项目，中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知为依据，本次采购所属行业类别属于建筑业。 - 2.根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 10.4 | 荥阳市政府采购合同融资政策告知函 | 荥阳市政府采购合同融资政策告知函 各供应商： 欢迎贵公司参与荥阳市政府采购活动！ 政府采购合同融资是河南省财政厅、郑州市财政局及荥阳市财政局支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号）和《郑州市财政局关于加强和推进政府采购合同融资工作的通知》（郑财购〔2018〕4号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在荥阳市政府采购网“荥阳市政府采购合同融资入口”或工作动态栏查询联系。 |
| 10.5 | 特别提醒 | 1.供应商应在投标截止时间前每日关注“荥阳市公共资源交易中心网站是否刊登本项目招标文件澄清、修改文件，并自行下载，如由于供应商未看到澄清文件而带来的风险，采购人和采购代理机构不承担任何责任。 2.开标会议结束之后，请各供应商保持在线状态，等候线上二次报价通知。 |
| 10.6 | 其他要求 | - 1.本项目磋商文件未尽事宜，则按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规执行。 - 2.供应商需独立制作、修改和上传响应文件，若因响应文件制作机器码与其他供应商一致，机器码一致的所有响应文件按无效文件处理，所造成的不良后果由供应商自行承担。 - 3.成交公告期后，成交人在领取成交通知书时向采购人提交与加密版投标文件完全一致的叁份纸质响应文件及壹份电子版（U盘）以供存档。 |

1. 总则

# 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行采购。

1.1.2 本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5本项目项目地点：见供应商须知前附表。

# 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本采购项目的出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.3 本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

# 1.3 采购范围、工期和质量标准

1.3.1 本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的工期：见供应商前附表。

1.3.3 本项目的质量标准：见供应商须知前附表。

# 1.4 供货商资格要求

1.4.1供货商应具备承担本项目的资格要求：详见供应商须知前附表；

1.4.2 本次采购不接受联合体投标。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

# 1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

# 1.6 保密

参与采购投标活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

# 1.7 语言文字

除专用术语外，与采购投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

# 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

# 1.9 踏勘现场

不组织

# 1.10 投标预备会

不召开

# 1.11 分包

不允许

# 1.12 偏离

不允许

2. 磋商文件

# 2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

（1）磋商公告

（2）供应商须知；

（3）磋商办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸

（7）技术标准和要求；

（8）响应文件格式；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

# 2.2 磋商文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对磋商文件予以澄清，否则由此引起的任何后果均由供应商自己承担，采购人与采购代理机构均不承担任何责任。

2.2.2竞争性磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间5天前通过“荥阳市公共资源交易中心平台”发给所有获取磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 请各供应商及时关注交易平台，因供应商未看到或其他原因造成的后果，由供应商自行承担。

# 2.3 磋商文件的修改

2.3.1 在提交响应文件截止5天前，采购人可以书面形式修改磋商文件，并通过“荥阳市公共资源交易中心平台”通知所有已获取磋商文件的供应商。如果修改磋商文件的时间距提交响应文件截止时间不足5天，相应延长提交响应文件截止时间。

2.3.2请各供应商及时关注交易平台，因供应商未看到或其他原因造成的后果，由供应商自行承担。

- 3.响应文件

- 3.1 响应文件的组成

3.1.1响应文件应包括下列内容：

一、磋商响应函及磋商响应一览表

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、响应承诺函

四、已标价工程量清单

五、资格证明文件

六、技术文件

七、项目管理机构

八、供应商认为与本次项目有关的其他材料

# 3.2 投标报价

# 3.2.1 响应报价应包括国家规定的增值税税金，除供应商须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。供应商应按第八章“响应文件格式”的要求在投标函中进行报价。

# 3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

# 3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。供应商在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改响应文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

# 3.2.4 采购人设有最高投标限价的，供应商的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在供应商须知前附表中载明。

# 3.2.5 投标报价的其他要求见供应商须知前附表。

# 3.3 磋商有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，应相应延长其响应承诺函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

# 3.4 磋商保证金

按照河南省财政厅发布《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》，本采购项目不再收取磋商保证金。

3.5 资格审查资料

供应商应满足供应商须知1.4.1条规定的资格条件，并按照相关规定在响应文件中附有相关资格证明材料复印件。

# 3.6 备选投标方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。允许供应商递交备选投标方案的，只有成交人所递交的备选投标方案方可予以考虑。磋商小组认为中标人的备选投标方案优于其按照磋商文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

# 3.7 响应文件的编制

3.7.1响应文件应按第八章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，磋商响应函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2响应文件应当对磋商文件有关采购范围、磋商有效期、工期、质量标准等实质性内容作出响应。

3.7.3供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标单位及招标监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

# 3.8响应文件的样式和签署

3.8.1供应商须在响应文件递交截止时间前制作并提交响应文件。

（1）加密的电子响应文件,应在投标截止时间前通过“荥阳市公共资源交易中心（http://ggzyjyzx.xingyang.gov.cn/）”电子交易平台内上传；

3.8.2加密的电子响应文件为“荥阳市公共资源交易中心（http://ggzyjyzx.xingyang.gov.cn/）”网站提供的“响应文件制作工具”软件制作生成的加密版响应文件。

3.8.3供应商在制作电子响应文件时，按采购文件和系统要求进行电子签章：

（1）所有要求响应人加盖公章的地方都应用供应商单位的CA电子签章。

（2）所有要求法定代表人签字的地方都应用法定代表人的CA电子签章。若有委托代理人，且委托代理人没有 CA 锁，则响应文件可以上传手写签名的扫描件。

3.8.4响应文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被拒绝的风险。开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

3.8.5电子响应文件以外的任何资料采购人和代理机构将拒收。

3.8.6供应商编辑电子响应文件时，根据磋商文件要求用 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应文件时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

# 4. 投标

# 4.1响应文件的密封和标记

交易中心系统上传的电子响应文件应使用数字证书认证并加密。

4.2响应文件的递交

4.2.1供应商应在投标截止时间前上传加密的电子响应文件到荥阳市公共资源交易平台系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。

4.2.2供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与荥阳市公共资源交易中心联系。

4.2.3逾期上传的或者未上传至指定位置的响应文件，采购人不予受理。

4.3响应文件的修改与撤回

4.3.1供应商在递交响应文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其响应文件，但供应商必须在投标截止时间之前。在投标截止时间后，供应商不得再要求修改或撤回其响应文件。最终响应文件以投标截止时间前完成上传至荥阳市公共资源交易中心交易系统最后一份响应文件为准。

4.3.2从投标截止期至供应商在响应文件中载明的磋商有效期满期间，供应商不得撤回其投标。

# 5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 2.2.2 项规定的响应截止时间（开启时间）和供应商须知前附表规定的地点远程开标。

5.2 开标程序

开标会由采购人或其委托的采购代理机构主持。主持人按“供应商须知前附表”确定的以下程序进行开标：

（1）本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到荥阳市公共资源交易中心现场参加开标会议，远程开标大厅的网址为 http://www.xyggzyjy.gov.cn:8093/BidOpening。供应商应当在招标文件确定的投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并在规定时间内进行文件解密、答疑澄清等。逾期解密不成功的，按无效响应处理。

（2）开标后供应商对所上传加密的响应文件在规定时间内进行解密；

（3）所有供应商解密完成后，开始唱标。

（4）唱标完毕后，无供应商提出异议，开标结束。

5.3 开标时出现下列情况的，采购人将拒绝其开标。

（1）经检查数字证书无效的响应文件；

（2）供应商未在规定的时间内解密响应文件的；

（3）供应商未按时参加远程开标会议的。

5.4 采购过程质疑

（1）供应商对采购过程有质疑的，应当在开标结束起 7 个工作日内日提出。

（2）供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

# 6. 磋商

# 6.1 磋商小组

6.1.1 磋商活动由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在采购、评标以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 磋商原则

磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 磋商

磋商小组按照第三章“磋商办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。通过初步评审的投标人进行最终报价，最终报价参加二次磋商报价评审。第三章“磋商办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

# 7. 合同授予

# 7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

# 7.2 成交通知

7.2.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

7.2.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定成交人。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定成交人；磋商文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7.2.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交人。

7.2.4采购人或者采购代理机构应当自成交人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，磋商文件应当随成交结果同时公告。

7.2.5成交公告期限为1个工作日。

7.2.6在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交人发出成交通知书。

7.2.7成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃中标。

7.2.8各有关当事人对成交结果有异议的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字)，由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证件（原件）一并提交（邮寄、传真件不予受理），并以质疑函接收日期作为受理时间。逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

# 7.3 签订合同

7.3.1采购人应当自中标通知书发出之日起2个工作日内，按照磋商文件和成交人响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。

7.3.2采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

7.3.3 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

# 8. 重新采购和采购变更

8.1 重新采购

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

8.2 不再采购

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

# 9. 纪律和监督

# 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

# 9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

# 9.3 对磋商小组成员的纪律要求

9.3.1磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.3.2磋商小组及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

（二）接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务采购投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条规定的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

# 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

# 9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

# 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 磋商办法（综合评分法）

评分办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审 标准 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供有效期内的营业执照或其他组织证明材料 |
|  |  | 资质证明 | 提供有效期内的资质证书、安全生产许可证 |
|  |  | 项目经理资格 条件 | 提供有效期内的注册建造师证书、安全生产考核合格证、社保证明、无在建承诺书（自行承诺，格式自拟） |
|  |  | 资格声明文件 | 提供符合招标文件要求的资格承诺声明函 |
|  |  | 信用结果查询 | 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动 |
|  |  | 政府采购政策 资格要求 | 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，即本项目承建企业应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供《中小企业声明函》（格式见附件） |
|  |  | 控股关系 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供“国家企业信用信息公示系统”查询结果，需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息等内容）。 |
| 2.1.2 | 初步评审 标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 响应文件签字盖章 | 符合第二章“供应商须知”第 3.7.3 的规定 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第八章响应文件格式”的规定 |
|  |  | 响应内容 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 磋商有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量 |
|  |  | 磋商报价 | 不高于最高限价 |
| 2.2 | 2.2.1分值构成 |  | 报价部分：30分； 技术部分：50分； 商务部分：20分； |
| 序号 | 评分内容 | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.2 （1） | 投标报价（30分） | 磋商报价 评分标准 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且二次磋商报价最低的磋商报价为磋商基准价。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/二次磋商报价）×30 备注： ①最终得分计算保留小数点后两位。 ②本项目为专门面向中小企业采购，不再执行价格扣除。供应商须提供《中小企业声明函》，否则投标将不被接受。 |
| 2.2.2 （2） | 技术部分（50分） | 施工方案与技术措施 （9分） | 施工方案（含工程特点、施工重点与难点、施工工序及绿色施工）总体安排合理，有科学先进的施工工艺技术措施和施工办法，对施工难点有先进和合理的建议得9分；施工方案总体安排基本合理，施工工艺技术措施和施工办法一般，对施工难点有较合理的建议得6分；施工方案与技术措施仅做简单描述，对施工难点无合理的建议得3分。缺项不得分。 |
|  |  | 质量管理体系与措施 （6分） | 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施得6分；组织机构形式基本合理，有较完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出的保证措施较一般得4分；组织机构形式过于简单，确保工程质量的技术组织措施较差得2分。缺项不得分。 |
|  |  | 安全管理体系与措施 （6分） | 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，制定相应的安全管理措施且具有可行性得6分；含有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，内容不全，制定有安全管理措施，可行性一般得4分；含有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，但安全管理措施不具备可行性得2分。缺项不得分。 |
|  |  | 文明施工、环境保护管理体系 （6分） | 环境保护与文明施工管理组织机构及职责，文明施工管理措施，扬尘污染防治方案及建筑垃圾处置方案等内容全 面、措施合理得6分；较合理的得4 分；一般的得2分。缺项不得分。 |
|  |  | 工期保证措施 （6分） | 工期保证措施合理、科学、可行且有针对性，有具体的违约责任承诺得6分；工期保证措施较合理、科学、可行，针对性一般，有违约责任承诺得4分；工期保证措施描述较差，无针对性得2分。缺项不得分。 |
|  |  | 拟投入资源配备计划（6分） | 机械、劳动力、主要物资配备计划与进度计划呼应，完全满足施工需要，调配投入计划合理、准确得6分；机械、劳动力、主要物资配备与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划较合理、准确得4分；机械、劳动力、主要物资配备不够合理、不够准确得2分。缺项不得分。 |
|  |  | 施工总平面图布置（5分） | 总体布置有针对性、合理、完全满足施工需要，符合安全、文明施工要求，材料堆放有序得5分；总体布置较合理、基本满足施工需要得3分；总体布置情况较乱，不能满足安全、文明施工要求得1分。缺项不得分。 |
|  |  | 项目风险预测与防范、事故应急预案 （6分） | 项目风险预测与防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。表述准确合理完整、清晰，有针对性的得 6 分；表述准确较合理完整、清晰，针对性较强的得4分；一般得2分。缺项不得分。 |
| 2.2.2 （3） | 商务部分（20分） | 业绩 （6分） | 供应商具有2022年01月01日以来（以合同签订时间为准）的类似工程业绩，每提供一项得2分，本项最高得6分。 注：响应文件中须附成交（中标）通知书、合同协议书的复印件或扫描件并加盖公章，不提供或未按要求提供的不得分。 |
|  |  | 拟派项目 管理人员 （5分） | 各专业人员配套齐全，提供施工员、质量员、专职安全员、 材料员、预算员，以上人员同时具有有效岗位证书，提供资料齐全的得5分，缺一项扣1分，扣完为止。 注：响应文件中附以上人员证书原件扫描件及单位为其缴纳的社保证明，未提供或无法辨识的不得分。 |
|  |  | 服务承诺 （9分） | 1、服务承诺内容：含应急突发事件、环境卫生、噪音、农民工工资工作方面的承诺，且措施合理可行、且满足采购人需求的程度承诺（5分）： ①响应以上内容要求，承诺内容、形式、方案详实、服务承诺条理清晰、步骤具体，对本项目有针对性得5分。 ②响应以上内容要求，承诺内容、形式，方案基本详实、服务承诺条理基本清晰、步骤基本具体的得3分。 ③响应以上内容要求，服务的内容、形式，方案不够明确的得1分。 ④不提供不得分。 2、保修期内、外的服务承诺（4分）： ①承诺内容优于项目需求，且承诺科学、合理、切实可行的得4分。 ②承诺满足要求，承诺条理清晰、步骤具体的得3分。 ③承诺基本满足要求，承诺条理基本清晰、步骤基本具体的得1分。 ④不提供不得分。 |

1.评标方法

本次评标采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交人，但磋商报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以磋商报价低的优先；磋商报价也相等的，由采购人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 初步评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）报价部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）商务部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准

（1）报价部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

3、评标程序

3.1初步评审

3.1.1磋商小组依据本章规定的评审标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标将被否决。

3.1.2供应商有以下情形之一的，其投标将被否决：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。

（3）响应文件制作机器码与其他供应商一致的。

3.1.3投标报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标将被否决。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2磋商报价

3.2.1磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交二次磋商报价（最终报价），最终报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。供应商只有通过初步评审后方可进入下一轮报价，竞争性磋商最终报价也将予以远程报价。供应商登录远程开标项目，在收到远程报价通知时，即可远程在线报价，供应商在规定时间内最终报价因逾期或超时，将默认初次报价为最终报价参与评审。

3.2.2开标会议结束之后，请各供应商保持在线状态，等候线上二次报价通知。

3.2.3最终报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，投标人需做出合理说明，否则将承担不被接受的风险。

3.3详细评审

3.3.1磋商小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章规定的评审因素和分值对2.2.2（1）投标报价计算出得分A；

（2）按本章规定的评审因素和分值对2.2.2（2）技术部分计算出得分B；

（3）按本章规定的评审因素和分值对2.2.2（3）商务部分计算出得分C；

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.3供应商得分＝A+B+C。供应商的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。

磋商小组发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者明显低于最高投标限价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标将被否决。

3.4响应文件的澄清和补正

3.4.1在评标过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.4.3磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.5评标结果

3.5.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交人外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人。

3.5.2评审结束后，磋商小组要向采购人提交书面评审报告。

第四章 合同条款及格式

（项目名称）

施

工

合

同

发包人（全称）： 荥阳市交通运输局

承包人（全称）：

年   月

目   录

一、合 同 协 议 书	1

二、施工合同洽谈备忘录	5

三、廉政合同	9

四、安全生产合同	13

五、施工环保协议书	17

六、投入本项目项目经理和项目总工	20

七、其他管理和技术人员最低要求	21

八、主要机械设备和试验检测设备最低要求	22

九、建设工程农民工工资支付承诺书	23

合 同 协 议 书

（发包人名称，以下简称“发包人” ）为实施 荥阳市交通运输局荥阳市2025年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目 （项目名称），已接受      （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、主要建设内容包含该项目根据技术指标、道路及交通安全设施现状情况，增设标志、标线、道口标柱、通视三角区障碍物清除、减速带、LED警示装置、黄闪灯、道路预警设施，路面修复等，消除道路安全隐患，提升道路交通安全保障能力。详见施工图纸及工程量清单。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）补遗书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）项目专用合同条款；

（6）公路行业标准专用合同条款；

（7）通用合同条款；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）资格预审申请文件中有关人员、设备投入的承诺和目标承诺书；

（12）根据承诺提供的详细人员、设备清单；

（13）施工组织设计安排；

（14）农民工工资支付承诺书；

（15）其他相关文件。

3、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4、根据工程量清单所列的预计数量和单价计算的签约合同价：人民币（大写）                                   ，逾期未完工的不接受调价。

5、承包人项目经理：         ,技术负责人：         。

6、工程质量：符合国家现行相关标准和规范要求，达到合格标准

7、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8、工程计量及工程款支付。

（1）工程量以实际发生的经三方签认的工程量为依据进行计量；支付单价以投标清单报价为依据，设计变更和签证涉及到投标清单没有的单价时，按照相应管理办法由承包人组价报批，监理和发包人负责审核定价报审，最终以审计审定的综合单价进行结算支付。

（2）合同签订并进场施工后，可支付到签约合同价的50%，工程交工验收合格，可支付到签约合同价的70%，工程结算审计完成后，可支付到审定工程款的97%，剩余款项一年后无息一次性付清。

9、承包人应按照监理人指示开工，工期为 30 日历天，计划开工时间 2025年  月  日，计划完工时间2025年  月  日。

10、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效；于全部工程完工后经竣工验收合格且缺陷责任期及保修期届满，并分别签发缺陷责任终止证书和保修期终止证书后失效。

11、发包人对工地进行巡查监督检查，如发现承包人有违规作业、违规执业的现象，按双方约定处理。

12、承包人未经发包人同意，不得将所承包工程的任何部分进行分包，也不允许转包给他人，更不得将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转包给他人。

13、承包人应针对本工程施工制定相应的安全措施，还要对职工进行安全教育，防范第三人发生安全事故，凡因违反安全措施而造成的罚款、人身伤亡事故或伤害他人事故，均由承包人负责，如因此导致发包人承担责任的，发包人有权向承包人追偿，发包人为维护权益和实现追偿权而产生的费用（包含但不限于案件受理费、律师代理费、执行费、鉴定费、差旅费、保全费等）全部由承包人承担。

14、因承包人在投标过程中串标、围标或采用其他违法行为获取中标的，一旦被有关单位发现，发包人有权单方解除合同，同时承包人应赔偿由此给发包人所造成的一切损失。

15、承包人应按规定向相关部门交纳农民工工资保障金，承包人不允许拖欠、克扣民工工资，如有，发包人可中止合同，待承包人妥善处理后继续履行，因此延误的合同工期由承包人承担责任，如有发生民工上访等事件，由承包人承担全部责任。

16、如因承包人违规作业，拖欠农民工工资等情况，给发包人造成经济损失或不良影响的，由承包人承担全部责任并赔偿损失。

17、本合同书一式陆份，合同双方各执叁份.

18、本合同书未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是本合同书的组成部分。

19、双方在本合同履行中发生争议的，可以协商解决；若协商不成，向荥阳市人民法院诉讼解决。

发包人：荥阳市交通运输局        承包人：

（盖单位公章）                  （盖单位公章）

法定代表人或                    法定代表人或

其委托代理人：       （签字）   其委托代理人：       （签字）

年    月    日                  年    月    日

户名：                          户名：

账户：                          账户：

开户行名称：                    开户行名称：

施工合同洽谈备忘录

荥阳市交通运输局 （下称“业主”）和                         （下称“承包人”）就荥阳市交通运输局荥阳市2025年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目（项目名称）施工合同于 2025 年    月    日进行了合同洽谈，双方在认真执行招投标文件各项约定的基础上，达成以下一致意见：

一、主要人员和机械设备

（一）人员

1．承包人不得更换投标文件中对业主承诺的拟投入的关键人员的主要人员（包括项目经理、项目总工、试验检测工程师、造价工程师、路面工程师、路基工程师、测量工程师、安全员）。

2.承包人投入关键人员如下：

项目经理：       ，项目总工：       ，施工员：       ，质量员：       ，专职安全员：       ，材料员：        ，预算员：         。

3．承包人至少配备1名副经理，负责生产管理、协调保通、安全生产、文明生产、扬尘管控等工作。

4．如在工程进行中，监理人和业主认为部分施工管理人员不能胜任所在岗位工作影响工程质量时，承包人必须对相关人员进行更换，其更换人员的资格资历不得低于投标文件中的承诺。

5．如项目推进中承包方擅自更换管理人员，业主将按照如下标准予以处罚：承包人进场的主要人员项目经理、项目总工、试验检测负责人一旦擅自更换，业主将对承包人处罚30万元/人次；合同中其他人员一旦擅自更换，业主将对承包人处罚15万元/人次。

6．招投标文件要求人员为最低要求，业主及监理根据工程进展情况认为需要增加人员，承包人应无条件增加且不增加费用。

7.业主对关键人员进行履约检查，第一次项目经理或技术负责人不在场，每人罚款1万元；第二次项目经理或技术负责人不在场，每人罚款5万元；第三次项目经理或技术负责人不在场，扣除履约保证金并解除本合同协议；其他关键人员履约检查时不在场，罚款2000元/次/人。

8. 承包方关键人员应在      年    月    日前进场，如未能进场，视为承包人单方违约，业主有权终止合同或进行其他相应的处罚。

（二）机械设备

1．承包人必须按照投标文件中承诺的拟投入机械设备进场，精心组织施工，并根据工期和工程需要增加机械设备等投入，以满足工程需要。

2．招标文件要求设备为最低要求，业主及监理根据工程进展情况认为需要增加设备，承包人应无条件增加且不增加费用。

二、承包人必须在合同洽谈后，于      年    月    日前完成项目部驻地建设，拟投入关键人员的主要人员（项目经理、项目总工、试验检测工程师、造价工程师、路面工程师、路基工程师、测量工程师、安全员）进场， 2025年    月    日前完成开工前的各项准备工作，若承包人未能按以上期限完成本协议约定工作，视为承包人违约，业主有权终止合同，且造成的损失由承包人承担。

三、安全保通方面

1．项目经理是安全生产的第一负责人。承包人要充分认识保通工作的重要意义，务必高度重视此路段保通工作的政治性、复杂性、艰巨性。施工中加强对过往车辆及沿线群众宣传教育，提高认识，并成立相应的组织机构。

2．承包人按照合同及业主的要求，制定施工保通方案及实施细则并进行人员、车辆、设备的调配，把因本项目实施造成的干扰降至最低，确保项目实施期间沿线企业、村民正常的生产生活秩序。

3．承包人在施工中做到安全生产、文明施工。在施工中要注意现场区域内供水、排水、供电、供热，地下管网、电缆、电视、通讯等设施安全，如需要变动及时协同有关部门妥善处理。施工中出现的一切安全事故及负面影响均由承包人负责处理。

4．承包人应主动搞好与当地村民和政府的协调工作，因施工产生的相关纠纷、补偿、赔偿由承包人负责协调解决并承担相应费用。

5．承包人必须文明生产，做好生产、生活区的环境保护工作，严格按照在建工地八个百分之百进行作业，被上级部门和指挥部检查通报时按相应规定进行处罚。

四、承包人违约时，业主有权分割未完成工程，材料单价将按照分割时郑州市建设工程造价管理办公室印发的《郑州市建设工程主要材格基准价格信息》执行，并按照中华人民共和国交通部发布的《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830—2018)及《公路工程概算定额》(JTG/T 3831-2018)/《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-—2018)、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833—2018)重新组价，确认被分割部分的工程单价重新组价后，其单价高出清单部分的差价从承包人已计量的工程款或履约保证金中支付。

五、承包人应认真执行廉政合同，不得拉拢、腐蚀、贿赂监理方人员和业主管理人员，保证风清气正的施工环境。

六、本合同一式 陆 份，合同双方各执 叁 份。

| 发 包 人： 荥阳市交通运输局 法定代表人或 其授权的代理人： 日 期： 年 月 日 | 承包人： 法定代表人或 其授权的代理人： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                         （项目名称）项目法人  荥阳市交通运输局 （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位              （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行               （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人及其工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为                           （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署盖章后立即生效。

8．本合同一式 陆 份，由发包人和承包人各执 贰 份，送交发包人和承包人的监督单位各 壹 份。

发包人：荥阳市交通运输局        承包人：

（盖单位章）                       （盖单位章）

法定代表人或                     法定代表人或

其委托代理人：                   其委托代理人：

年    月    日                         年    月    日

委托人监督单位：                  监理人监督单位：

(全称） (盖单位章）	           （全称）(盖单位章）

安全生产合同

为在                    （项目名称）     （标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人荥阳市交通运输局 （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人                           （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1、发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2、承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5、本合同—式 陆 份，合同双方各执 叁 份。

发包人：荥阳市交通运输局        承包人：

（盖单位章）                   （盖单位章）

法定代表人或                    法定代表人或

其委托代理人：       （签字）   其委托代理人：       （签字）

年    月    日                  年     月    日

施工环保协议书

甲方：荥阳市交通运输局      （建设单位）

乙方：                      （施工单位）

丙方：                      （监理单位）

为加强施工现场环境保护，认真贯彻落实国家、市委的有关环境保护法律、法规和管理要求，根据《中华人民共和国环境保护法》的有关规定，确保施工现场环境保护工作始终保持良好状态，甲、乙、丙三方本着平等、自愿原则，签订本协议，以保障施工工地现场环境保护工作顺利进行。

一、甲方职责

1、甲方应及时向乙方宣传、提供国家和本辖区的有关环保方面的法规、条例、规章、制度等，利于乙方施工现场不打折扣执行。

2、施工期间，甲方有权对施工现场进行督查，对乙方和丙方在落实环保工作中存在的问题，提出整改意见。

3、如乙方对督查中存在问题整改不力或达不到标准要求，每出现一次，乙方应承担壹万元的违约金，由甲方委托丙方直接从工程款中扣除，同时乙方仍应限期整改到位。

4、如乙方在规定的期限内没有整改到位，甲方可解除与其合同关系，另选施工单位进场进行后续施工，因此给甲方造成的损失由乙方承担，乙方因解除合同造成的损失，由其自行承担。

二、乙方职责

1、应按照《道路桥梁工程建设工地扬尘污染治理工作标准》和相关规定设置施工现场工程公示牌及警示标志。

2、应按照《道路桥梁工程建设工地扬尘污染治理工作标准》和相关规定设置环境保护牌。

3、应按照《道路桥梁工程建设工地扬尘污染治理工作标准》和相关规定设置连续围挡。

4、应按照《道路桥梁工程建设工地扬尘污染治理工作标准》和相关规定做好施工现场场地。

5、应按照《道路桥梁工程建设工地扬尘污染治理工作标准》和相关规定落实施工现场降尘措施。

6、乙方为在建工地扬尘污染治理主体责任单位，严格落实在建工地“八个100%”（即：工地周边100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖及拆迁作业100%湿法作业、出入车辆100%清洗、施工现场路面100%硬化、渣土车辆100%密闭运输、建筑面积1万平方米以上及涉土石方作业的施工工地100%安装在线视频监控、工地内非道路移动机械使用油品及车辆100%达标。

7、乙方为施工环保责任人，施工期间因环保问题所产生的一切行政责任、民事责任、罚款等均由乙方承担。

三、丙方职责

1、负责对乙方施工工地的扬尘污染治理措施进行管理和落实，若乙方每出现一次整改不力或达不到标准要求的，丙方应承担 2000 元的违约金，由甲方直接从监理服务费中扣除，同时丙方仍应按要求督促乙方整改到位。

2、监督并检查乙方施工工地扬尘污染治理措施落实情况和环保台账建立情况，并形成督导意见督促整改落实。

3、对乙方在扬尘污染治理方面整改不力的，负责从计量款中扣除施工单位环保治理违约金。

四、本协议一式 陆 份，甲方持 贰 份，乙方、丙方各持 贰 份。
五、本工程竣工验收合格且缺陷责任期及保修期届满，本协议自行作废。

甲方：荥阳市交通运输局            乙方：

法定代表人或                      法定代表人或

委托代理人:                       委托代理人：

年   月    日                      年   月    日

丙方：

法定代表人或

委托代理人：

年   月    日

投入本项目的项目经理和项目总工

| 人员 | 姓名 | 身份证号、注册建造师证书编号或技术职称证编号 | 在岗承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离） |
| 项目总工程师 |  |  |  |

以上人员相关证书原件交业主单位保存，交工验收后退还施工单位。

其他管理和技术人员最低要求

| 人员 | 姓名 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 施工员 |  | 具备相关专业岗位证 |
| 质量员 |  | 具备相关专业岗位证 |
| 安全员 |  | 具备相关专业岗位证 |
| 材料员 |  | 具备相关专业岗位证 |
| 造价员 |  | 具备相关专业岗位证 |

以上人员相关证书原件交业主单位保存，交工验收后退还施工单位。

主要机械设备和试验检测设备最低求

| 设备名称 | 规格、功率及容量 | 单位 | 最低数量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压路机 | 满足项目要求 | 台 | 1 |
| 自卸汽车 | 满足项目要求 | 台 | 4 |
| 挖掘机 | 满足项目要求 | 台 | 1 |
| 铣刨机 | 满足项目要求 | 台 | 1 |
| 洒水车 | 满足项目要求 | 台 | 1 |
| 刮平机 | 满足项目要求 | 台 | 1 |
| 湿法作业雾炮车 | 满足项目要求 | 台 | 2 |
| 振动压实成型仪 | 满足项目要求 | 台 | 1 |
| 标准恒温恒时养护箱 | 满足项目要求 | 个 | 1 |
| 水准仪 | 满足项目要求 | 台 | 1 |
| 全站仪 | 满足项目要求 | 台 | 1 |

# 建设工程农民工工资支付承诺书

发包单位(全称)： 荥阳市交通运输局

承包单位(全称)：

我单位                             在此郑重承诺：

- 严格落实农民工工资管理“一金三制”相关要求。

- 开工前与农民工签订劳动合同。

三、按月支付农民工工资、加班加点工资。

四、支付农民工工资不低于河南省最低工资标准。

五、不无故拖欠、克扣农民工工资。

六、坚决不侵害农民工劳动报酬的合法权益。

七、若有拖欠、克扣农民工工资、加班加点工资及侵害农民工劳动报酬权益的行为，经有关部门查证属实后，自愿从工资保障金中支付，且在5日内补足保障金。

发包单位：荥阳市交通运输局 (公章)    承包单位                 (公章)

法定代表人或                         法定代表人或

委托代理人(签字)：                   委托代理人(签字)：

年   月   日                     年   月   日

- 第五章  工程量清单（另附）

- 第六章  图纸（另附）

- 第七章 技术标准和要求

1.一般规定

除非合同文件中另有特别注明，本工程适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本工程技术规范的组成。对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作，相应厂家使用说明或操作说明等的内容，或适用的国外同类标准的内容也是本工程技术规范的组成部分。

合同中约定的任何供应商应予遵照执行的国家规范、规程和标准都指他们各自的最新版本。如果在构成本工程规范和技术说明的任何内容与任何现行国家规范、规程和标准包括他们适用的修改之间出现相互矛盾之处或不一致的指示，供应商应按照其中要求最严格的标准执行。材料、施工工艺和本工程都应依照本工程规范和技术说明以及相关国家规范、规程和标准的最新版本；或把最新版本的要求当作对供应商工作的最起码要求，而执行更高的标准。

未尽项均执行现行规范及标准,以上规范如有变化，以最新发布的为准。

2.现行有效的主要设计和施工验收规范索引

【由供应商自行购买或收集】

# 第八章  响应文件格式

（项目名称）

响  应  文  件

项目编号：

供应商：                                （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签章或签字）

年        月        日

目    录

一、磋商响应函及磋商响应一览表

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、响应承诺函

四、已标价工程量清单

五、资格证明文件

六、技术文件

七、项目管理机构

八、供应商认为与本次项目有关的其他材料

一、磋商响应函及磋商响应一览表

（一）磋商响应函

致： (采购人名称或采购代理机构名称）

我们收到了项目编号：        的磋商文件，经详细研究，我们决定参加        （项目名称）磋商，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

- 愿按照磋商文件中的条款和要求，以磋商报价人民币         （大写），    （小写）工期           （按磋商文件规定），质量标准                   。

- 2、如果我们的响应文件被接受，我们将履行磋商文件中规定的各项要求。

3、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期为自投标截止之日起90日历天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

4、我们愿提供磋商文件中要求的所有文件资料。

5、我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。

6、我们已经详细审核了全部磋商文件，包括修改、补充的文件（如果有）及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

7、如我方中标，我方愿意按采购文件规定的采购代理服务费收费标准向采购代理机构支付本次招标代理服务费。

供应商名称：                      （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：          （电子签章或签字）

年       月      日

（二） 磋商响应一览表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应内容 |  |  |  |  |  |
| 磋商报价（元） | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 工 期 |  |  |  |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |
| 磋商有效期 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  | 级 别 |  | 注册证号 |  |
| 其他声明： |  |  |  |  |  |

供应商名称：                      （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：          （电子签章或签字）

年       月      日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

(一)法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

姓名：         性别：       年龄：     职务：

系                    （供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称：              （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：        （电子签章或签字）

年       月      日

（二）法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：              。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

供应商单位名称：                        （电子签章）

法定代表人：                     （电子签章或签字）

委托代理人：                    （电子签章或签字）

身份证号码：

委托代理人身份证号码：

日  期：     年     月     日

三、响应承诺函

致： (采购人名称或采购代理机构名称）

我们收到了项目编号为          的        （项目名称）的磋商文件，已详细审查全部内容（含补遗文件，如有），我们完全理解并同意放弃对上述文件有不明及误解的权利。我方在此郑重承诺，如果我方在本次投标过程存在下述任一行为：

    - 供应商在磋商文件规定的磋商有效期内撤回其投标；

    - 在响应文件中提供虚假材料；

    - 供应商与采购人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

    - 成交人除因不可抗力未在法律规定时间内签订合同；

    - 将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

    - 未按磋商文件规定按时向招标代理机构交纳代理服务费；

    - 其他违反法律法规的情形。

我方将承担相关责任和后果，并按照采购项目预算金额的2%支付给采购人或招标代理机构，以弥补对其造成的损失，不足部分我方将另行承担。同时，我方完全了解上述行为可能导致被记入失信或不良行为记录。

特此承诺。

供应商名称：                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：        （电子签章或签字）

年       月      日

四、已标价工程量清单

# 五、资格证明文件

- （一）资格承诺声明函

致           （采购人名称）：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为       ，注册地点为        ，统一社会信用代码为         ，法定代表人（单位负责人）为          ，联系方式为              。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

注：1.供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应磋商文件要求，按无效投标处理。

- 2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。

（二）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （三）能证明供应商资格的其他资料

- （供应商资格证明材料包含但不仅限于以下内容）

- 1、有效的营业执照

- 2、公路工程施工总承包参级及以上资质

- 3、有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力

- 4、项目经理公路工程贰级及以上注册建造师(不含临时)资格，具有有效期内安全生产考核合格证书(B证)，需提供本单位缴纳的社保证明(近三个月)，且未担任其他在建工程项目经理(提供无在建承诺书)

- 5、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动:供应商可通过“信用中国”网站(wuw creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(WW:SS&R gOv. )查询自身信用记录，可在响应文件中提供查询网页截图(截图内容要完整清晰)。采购人或采购代理机构在开标当天根据需要对所有参与本项目的供应商的信用情况进行核查,并以采购人或采购代理机构查询的结果为准。

- 6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。(提供“国家企业信用信息公示系统”查询结果，需包含公司基本信息股东信息及股权变更信息等内容)。

- 7、《中小企业声明函》

- 8、供应商认为能够证明其满足资格审查的其他材料

六、技术文件

1. 投标人编制施工组织设计的要求：投标人应根据竞争性磋商文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计（包括但不限于）：

（1）施工方案与技术措施

（2）质量管理体系与措施

（3）安全管理体系与措施

（4）文明施工、环境保护管理体系

（5）工期保证措施

（6）拟投入资源配备计划

（7）施工总平面图布置

（8）项目风险预测与防范、事故应急预案

## 七、项目管理机构

#### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

注：后附管理机构人员证书资料等。

- 主要人员简历表

- 附1：项目经理简历表

项目经理应附建造师注册证书、身份证、安全生产考核合格证书、社保证明、无在建工程承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书（若有）等证明材料。

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  | 证书等级： 证书编号： |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  | 证书编号： |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

- 附件2：

- 项目经理无在建承诺书

- （采购人名称）   ：

- 我方在此声明，我方拟派往 （项目名称）  （以下简称“本工程”）的项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

- 特此承诺！

供应商名称：                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：        （电子签章或签字）

年       月      日

- 附3：其他主要人员简历表

其他主要人员指施工员、质量员、专职安全员、材料员、预算员等岗位人员。

应附身份证、学历证、从业资格证、劳动合同、社保证明等证明材料。

| 岗位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| 性别 |  |  |  | 毕业学校 |  |  |
| 学历和专业 |  |  |  | 毕业时间 |  |  |
| 拥有的执业资格 |  |  |  | 专业职称 |  |  |
| 执业资格证书编号 |  |  |  | 工作年限 |  |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目名称 |  | 工程概况说明 |  |  | 发包人及联系电话 |

注：本格式仅供参考，投标人可自行增减表格内容。

- 近年类似项目情况表

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目总工 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：后附业绩证明资料等。

## 九、服务承诺

## 结合磋商办法，自行编制。

## 十、供应商认为与本次项目有关的其他材料

附件1：中小企业声明函（工程）

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

## 中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建企业为     （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建企业为     （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

........

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业参加政府采购活动，应当岀具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

附件2：残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：              （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：        （电子签章）

年       月      日

1.若供应商属于监狱企业/残疾人福利性单位/小/微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书和中小企业声明函\残疾人福利性单位声明函，否则不予认可。

2.中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准进行核定。

3.对于监狱企业/残疾人福利性单位和供应商及响应产品生产商均为小型、微型企业的，评标价格扣除按财库[2011]181号文件中最低比例20%扣除。

4.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

附件3：监狱企业证明材料

（属于监狱企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

监狱企业证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。